LivOGLyst evalueringsskjema

Prosjekt: 3 årig LivOgLyst Fonnesvågen

Dato: 12.09.15

Prosjektleiing, organisering, relasjon til kommunen

Prosjektet styres og organiseres gjennom FonnesBygdelag. Bygdelaget ble stiftet februar 2013 og er registert i Brønnøysund. Alle innbyggere i Fonnesområdet er medlemmer i laget. Laget har et styre bestående av 7 medlemmer.

Bygdelaget har 4 undergrupper som jobber med ulike tiltak innenfor aktivitet og trivsel

i Fonnesregionen:

- 1. Fonnesdagen – årlig arrangement med fokus på kystsoge og gamle tradisjoner.

- 2. Ulike sosiale arrangement for bygdefolk – ST hansfeiring – Nyttårfeiring etc..

- 3. Oppgradering av turstiar og badeområde på Vardetangen og Årvikane

- 4. Studie for å se på muligheter og aktivitetar i strandsonen og etablerte bygg.

LivOgLyst prosjektet som er en del av Austrheim kommune sitt prosjekt «Austrheim heile livet»

Ellers er det samarbeid med kulturetaten i kommunen på enkeltprosjekt og aktiviteter.

Eventuelle justeringar i høve til opprinneleg prosjektsøknad/tiltaksplan

Opprinnelig plan:

- Haust 2013 – vår 2014: Moglegheitsstudie av bygningsmasse.

  - Status:
Grunnet forsinka oppstart og gjennomføring av områdeplanen vart dette arbeidet ikkje starta opp før ettersommaren 2014 og avslutta vinteren 2015

- Haust 2013 – vår 2014: Kommunal områdeplan – innspelsrunde/arealavklaringar.

  - Status:
Det er gjennomført fleire bygdemøter for informasjon og innspel til kommunal områdeplan. I tillegg er det nedsett to arbeidsgrupper som har jobba med konkrete innspel og kommentarar til det pågåande arbeidet. Planen har vore ute på høyring 2 gonger. Planen vart godkjent mot 3 røyster i kommunestyret 2 september. Det er forventa at det klaga på vedtaket og at det kan verta fleire “rundar” før endeleg godkjenning.

- Juni 2014: Utmeisle delprosjekt knytt til bruk av aktuelle bygg/tomter:

Møtestad i form av pub/café

Kystkultursenter

Bakeri

Atelier/galleri

Båtplassar og gjestebrygge

Strandpromenade

Ny næringsverksemd på næringsområde ved molokaien.

Tilrettelegging av kaiområde, t. d. med grindverksbygg.

a. Status:
	Det er utarbeida ein eigen plan/skisse for bruk av areal og bygningar I Fonnesvågen. Arbeidet er organisert av arbeidsgruppa og det er avholdt fleire bygdemøter/workshoper for å fram innspel og idear for aktiviteter i området. Planen er ferdig utarbeida av David Lock Nordic v/ Håkon iversen. Arbeidet vart presentert på bygdemøte mars 2015. Planen tar for seg tre ulike områder 1. Båtplasser/marina og gjestebrygge

2. Fonnesvågen torg med galleri,butikk,pub,bibliotek og        kafe

3. Område for rorbuer og naust i tillegg til strandpromenade rundt heile vågen.

Alle innspela er som er framkome I mulighetstudie og ulike workshoper er tatt med I områdeplanen og er godkjent av kommunen og utan motsegn frå Fylkesmannen.

- August 2015: Fonnesfestivalen

  - Status:
Fonnesdagen 2015 vart arrangert den 14-16 august, sjå vedlagt program. Dette var første gongen at me hadde eit arrangement over 3 dagar og det er udelt positiv  tilbakemelding på innhald og oppslutning. Fonnesdagen samarbeider med Havsportveka og “Smaken av Austrheim” om tilrettelegging og gjennomføring av aktivitetar.

- Haust 2014-2015: Diverse sosiale arrangement, som t.d. St. Hans feiring.

  - Status:

    - Det vart arrangert felles sankthansfeiring med rømmegraut og grilling i det nye området i  Årvikane. Vinden tillot ikkje bålbrenning. Det var ca. 200 som deltok i feiringa. Det var ulike aktiviteter og leikar for barn og voksne.

- 2014-2015: Tilrettelegging av friområdet med BOF, havsportaktørar og Austrheim kommune som samarbeidspartnerar.
Foreslåtte tiltak:

  - Opparbeiding av turveg til Årvika

  - Tilrettelegging av badeplass

  - Grindverksbygg

  - Toalettbygg

  - Grill

  - Aktivitetsflater for leik og spel

a. Status:
Turvegen og parkeringsplass er ferdig opparbeida

Badeplassen er rydda og godt tilrettelagt for aktivitetar

Det er bygd ein stor Gapahuk.

Toalettanlegget er ferdig bygd og tatt I bruk.

Grill/bålpanne og benkar er utplassert.

Det er opparbeid eit stort plenområde for leik og aktivitetar

Området vart opna 13 juni av ordføraren. Det var leikar og aktivitetar for borna, god mat, talar med utdeling av gåver alle som har stått på for å få på plass dette flotte anlegget.

Anlegget er mykje brukt og til ulike arrangement for undgdomsklubb, havsport,skular og barnehagar. Avslutninga på Fonnesdajen vart arrangert I Årvikane med havsportaktiviteter, familiedag med grilling og gudteneste.

Gjennomførte tiltak/måloppnåelse så langt

sjå punkta og status ovanfor

Aktivitetsplan for resten av året

- Fakkeltog og fyrverkeri nyttårsafta

- Arbeida vidare med ideane frå mulighetsstudie etter at områdereguleringsplanen er godkjent

- Starta arbeid med turstien frå Årvikane til Vardetangen. Det vert planlagt med treningsområder og frisbeebane i tilknytning til turstien

Kompetansemidler og lokale kompetansetiltak

- Det er ikke gjennomført noe komptansehevende så langt i 2015

Deltaking på felles kompetansetiltak og LOL-nettverk

Ingen frå prosjektet har deltatt på kompetansehevande tiltak eller nettverks samlinger dette året.

Særlige lokale behov

- ingen spesielle

Eventuelt

Du kan følgja alle aktivitetane til bygdelaget på fonnesbygdelag.no og facebook

Fonnes 12.09.15

Øystein A

Leiar